Tesztelési terv

Projekt neve: Online Céges Autó Kinél található (CAHol) Dátum: 2025.10.25. Készítette: Hallgatói projektcsapat – Levelező PTI Bsc SZT 12

| Dokumentum címe: (azonosítója) | D04_Tesztelési-terv_12_csapat |
| --- | --- |
| Minősítés: (állapot) (tervezet, jóváhagyott, stb.) | tervezet |
| Verziószám: | 1.0 |
| Projekt név: | Online Céges Autó Kinél található (CAHol) |
| Készítette: | Nagy Gergő |
| Telefon: |  |
| Utolsó mentés kelte: | 2025.12.09. |
| Dokumentum célja: | Projekt tesztelése és dokumentálása |
| Fájlnév: | D04_Tesztelési-terv_12_csapat.docx |

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3

1.1	Tesztelési terv hatóköre, célja	3

1.2	Elvárások	3

2	Szükséges erőforrások	4

2.1	Feladatkörök és felelősségek (tesztcsapat meghatározása)	4

2.2	Tesztkörnyezet	4

2.3	Tesztadatok	5

2.4	Tesztelési eszközök	5

3	Tesztelési terv	6

3.1	Fejlesztői teszt	6

3.2	Prototípus (modul) teszt	6

3.3	Integrációs teszt	6

3.4	Elfogadási teszt	6

3.5	Terheléses teszt	6

3.6	Biztonsági teszt (audit)	6

3.7	Go live teszt	6

3.8	Tesztelési ütemterv, függőségek – tesztforgatókönyv	7

4	Tesztelési jegyzőkönyv és tesztelési jelentés	8

4.1	Tesztelési jegyzőkönyv	8

4.2	Tesztelési jelentés	8

4.3	Tesztelt elvárások	8

5	Tesztjegyzőkönyv minta 1 (Ez a fejezet annyiszor ismétlendő ahány teszt-eset van)	9

6	Tesztelési jelentés minta 1 (Ez a fejezet annyiszor ismétlendő ahány tesztelési jelentés van)	10

Bevezetés

Ez a fejezet ismerteti a dokumentum célját, hatókörét és szerkezetét. A tesztterv összefoglalja mindazokat az alapelveket, módszereket és követelményeket, amelyek a tesztelési tevékenységek végrehajtásához szükségesek.

Meghatározza a tesztelés célját, a bevont rendszerelemeket, a felelősségi köröket, valamint a tesztelési folyamat magas szintű kereteit. A fejezet áttekintést ad a teljes dokumentum felépítéséről is, megkönnyítve a későbbi fejezetek értelmezését.

Tesztelési terv hatóköre, célja

A tesztelési terv célja a tesztelés teljes körűségének biztosítása, a tesztelés során alkalmazott eljárások és megoldások meghatározásával.

A teszt végrehajtásáért a projekt menedzser felel és a tesztcsapat hajtja végre a 2.1. fejezetben meghatározott módon.

Elvárások

Az alábbi alap elvárások képezik ennek a teszttervnek az alapját:

- Az olvasó ismeri az alapdokumentumokat, amelyek meghatározzák a rendszert.

- Az xxx szervezeti egység/ projektcsapat felelős a tesztadatok előállításáért.

- A tesztprogram az ebben a dokumentumban meghatározott tesztterv alapján fut.

Szükséges erőforrások

Ez a fejezet a teszteléshez szükséges erőforrásokat fejti ki.

Feladatkörök és felelősségek (tesztcsapat meghatározása)

| Feladatkörök és felelősségek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladatkör | Felelősség/tevékenység | Személy |
| Tesztelő: | - A teszt végrehajtása - Észrevételek dokumentálása - Teszt dokumentáció archiválása | Nagy Gergő |
| Szakértő: | A szakértő az észrevételek elemzi és megoldást javasol. | Tóth László Tóth Ádám Nagy Gergő |
| Teszt-koordinátor: | - Teszt terv készítése - A tesztterv jóváhagyatása a projektmenedzserrel - Teszt forgatókönyvek létrehozása - Inkonzisztenciák kezelése - Helyes és időbeni hibakezelés - Szükség esetén problémák eszkalálása a projekt menedzsernek - Végső riport készítése - Teszt dokumentum archiválása - Az észrevételek státuszának követése, ill. dokumentálása | Nagy Gergő |
| Projektvezető: | - Teszt terv jóváhagyása - Teszt forgatókönyv (testscript) | Tóth László Tóth Ádám Nagy Gergő |

Tesztkörnyezet

Ebben a részben meg kell határozni, hogy a tesztelés milyen környezetben történjen (fejlesztői vagy tesztkörnyezet), a környezetek hogyan érhetőek el, továbbá a tesztelők milyen hozzáféréssel végezzék a tesztelést.

| Tesztkörnyezet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Környezet neve és feladata | A hozzáférés módja | Konfiguráció | Kapcsolattartó személyek |
| Tesztkörnyezet (XAMPP) | http://localhost/CAHol |  |  |
| phpMyAdmin | http://localhost/phpmyadmin |  |  |

Tesztadatok

A teszt végrehajtásához szükséges rekordok (tesztadatok) száma: 6

A tesztadatok elkészítéséért és feltöltéséért felelős személy: Nagy Gergő

A tesztadatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

- Az alapadatok értékkészlete az éles rendszerrel megegyező kell, hogy legyen.

- A tesztadatoknak le kell fedniük minden funkcionális folyamatot és üzleti szabályt.

- A tesztadatoknak tartalmazniuk kell érvényes és érvénytelen bemeneti értékeket is, a hibakezelés vizsgálatához.

- A tesztadatok nem tartalmazhatnak éles személyes vagy bizalmas adatot; szükség esetén korrigálni kell őket.

Tesztelési eszközök

- Webböngészők: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

- Fejlesztői eszközök:

  - Visual Studio Code, Notepad++

  - Chrome DevTools / Firefox Developer Tools

  - WebStorm

- Szerverkörnyezet:

  - XAMPP (Apache + PHP + MySQL futtatása)

  - phpMyAdmin (adatbázis-kezelés és tesztadat-karbantartás)

- Version Control (ha van): Git / GitHub / GitLab

Tesztelési terv

Ez a fejezet leírja a teszt típusát, a metodológiáját és a riport készítés módszerét. Emellett meghatározza a teszt elvárásokat, a teszt-esetek elvárt eredményeit, sikerességének kritériumait, a kockázatok kezelését és a hatáskörön kívül eseteket.

Fejlesztői teszt

A fejlesztői tesztelés célja a rendszer alapvető funkcióinak ellenőrzése, a hibakezelés és az alapvető funkciók működésének vizsgálata. Módszere: a fejlesztők által végzett manuális, funkcionális és white-box jellegű egység- és komponensszintű tesztelés, szükség szerint automatikus tesztekkel kiegészítve (pl. egységtesztek), amely a módosított funkciók, hibakezelési ágak, határértékek és tipikus felhasználói folyamatok lefedésére irányul.

Prototípus (modul) teszt

A prototípustesztelés (vagy másik nevén modultesztelés) célja a rendszer már működő moduljainak önálló tesztelése, a modulon belüli hibák azonosításának és kiküszöbölésének érdekében. Módszere:...

Integrációs teszt

Az integrációs teszt célja a rendszer más rendszerekhez történő illesztésének vizsgálata, a több rendszereken keresztül átívelő funkciók tesztelésének érdekében. Az adatmigrációs tesztelés az integrációs teszteléshez tartozik, ennek lényege, hogy a bevezetendő rendszerbe áttöltik azokat az adatokat, amelyekkel a rendszer dolgozni fog és letesztelik a betöltött adatok, illetve az adatokat kezelő funkciók helyességét. Módszere:...

Elfogadási teszt

Az elfogadási teszt (angolul User Acceptance Test) célja a rendszer teljes funkcionalitásának vizsgálata a felhasználók szemszögéből. Módszere:...

Terheléses teszt

A terheléses teszt célja a tervezett kapacitások, valamint a rendelkezésre álló növekedési potenciál meghatározása. Módszere:...

Biztonsági teszt (audit)

Biztonsági tesztelésre akkor van szükség, ha a rendszer szenzitív (pl. személyes vagy pénzügyi) adatokat kezel, vagy szabadon elérhető az internetről. Módszere:...

Go live teszt

A go-live teszt egy próbaélesítés, melynek során a korábbi rendszerek továbbra is üzemelnek annak érdekében, hogy az élesítéskor keletkező problémák ne befolyásolják a normál üzemi működést. Módszere:...

Tesztelési ütemterv, függőségek – tesztforgatókönyv

A teszt elvégzésének meghatározott sorrendjét és függőségeit tesztforgatókönyvben kell rögzíteni. A tesztforgatókönyv elkészítése a tesztelések koordinálásért felelős szakértő feladata, elkészítése során törekedni kell a párhuzamos elvégezhető tevékenységek lehetőség szerinti kihasználására, a tesztelési időigény csökkentésének érdekében. A tesztforgatókönyvben rögzíteni szükséges továbbá a tesztelés sorrendjét és a tesztelés logikáját (funkciók vagy folyamatok alapján) is.

Tesztelési jegyzőkönyv és tesztelési jelentés

Tesztelési jegyzőkönyv

A tesztelők a tesztforgatókönyvnek megfelelően elvégzik a tesztelést és az eredményt tesztjegyzőkönyvekben dokumentálják. A teszt kimenetelést minden esetben jelenteni kell a tesztkoordinátornak. A tesztkoordinátor a szakértőkkel együtt megoldást keres a problémákra, majd frissíti a tesztforgatókönyvet. Ha a problémát megoldották, a tesztelő újrakezdheti a tesztelést, majd dokumentálja az eredményeket. Ha a hiba továbbra is fennáll, és harmadik félen múlik a megoldása eszkalálni kell a problémát a projekt menedzsernek.

Tesztelési jelentés

A tesztelési jelentést a tesztkoordinátor készíti el. Ez egy részletes áttekintése a lefutott teszteknek, azok eredményeinek, státuszának és a megjegyzéseknek.

A tesztkoordinátor juttatja el a projektmenedzsernek a tesztelési jelentést.

Tesztelt elvárások

Az alábbi funkcionális elvárások szerepelnek az üzleti illetve fejlesztői specifikációban, amelyek tesztelésre is kerültek:

| # | Leírás |
| --- | --- |
| 1. | Regisztráció és belépés sikeres működése |
| 2. | Autó típusok kilistázása |
| 3. | Céges autók kilistázása |
| 4. | Céges autót átvesz és visszaad gomb funkcionális működése |
| 5. | Hozzám rendelt autók kilistázása |
| 6. | Osztályok kilistázása |
| 7. | Telephelyek kilistázása |
| 8. | Profil megtekintése és módosítása |
| 9. | ADMIN Új autó típus hozzáadása |
| 10. | ADMIN Új autó hozzáadása |
| 11. | ADMIN Új osztály hozzáadása |
| 12. | ADMIN Új telephely hozzáadása |
| 13. | ADMIN Felhasználók módosítása és törlése |

Az alábbi nem-funkcionális elvárások szerepelnek az üzleti illetve fejlesztői specifikációban, amelyek tesztelésre is kerültek:

| # | Leírás |
| --- | --- |
| 1. | Weboldal gyorsasága |
| 2. | Weboldal biztonsága |
| 3. | Weboldal használhatósága és intuitív kezelhetősége |

Tesztjegyzőkönyv

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó regisztráció és belépés sikeres működésének tesztelése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Regisztráció és belépés sikeres működése |
| A tesztelés előfeltételei: | Nincs |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó tudjon regisztrálni a weboldalra és ezután be is tudjon lépni, ha valami hibába ütközik akkor pedig instruktív és egyértelmű hibát írjon ki a rendszer. |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő autó típusok kilistázása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Autó típusok kilistázása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja az adatbázisban szereplő autó típusokat felsorolva |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő autók kilistázása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Céges autók kilistázása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja az adatbázisban szereplő autókat felsorolva |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő autók átvevése a saját felhasználójukra és az autó leadása. |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Céges autók átvevése és leadása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül fel tudja venni az autókat és leadni és ez az adatbázisban is kommunikálódik |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő és hozzámrendelt autók kilistázása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Hozzám rendelt autók kilistázása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja az adatbázisban szereplő és hozzá rendelt autókat felsorolva |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő osztályok kilistázása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Osztályok kilistázása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja az adatbázisban szereplő osztályokat felsorolva |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után az adatbázisban lévő telephelyek kilistázása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Telephelyek kilistázása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja az adatbázisban szereplő telephelyeket felsorolva |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | A felhasználó belépése után a saját profilja megtekintése és módosítása |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | Profil megtekintése és módosítása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó legyen belépve |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | A felhasználó gond nélkül látja a saját nevére kattintva a profilját és meg is tudja ezt változtatni |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | Az admin bejelentkezés után Új autó típusok felvétele és a listázottak módosítása avagy törlése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | ADMIN Új autó típus hozzáadása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó adminként kell, hogy bejelentkezzen |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | Az Admin gond nélkül tud hozzáadni autó típust, módosítani majd törölni is ezeket |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | Az admin bejelentkezés után Új autó felvétele és a listázottak módosítása avagy törlése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | ADMIN Új autó hozzáadása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó adminként kell, hogy bejelentkezzen |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | Az Admin gond nélkül tud hozzáadni új autót, módosítani majd törölni is ezeket |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | Az admin bejelentkezés után Új osztály felvétele és a listázottak módosítása avagy törlése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | ADMIN Új osztály hozzáadása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó adminként kell, hogy bejelentkezzen |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | Az Admin gond nélkül tud hozzáadni új osztályt, módosítani majd törölni is ezeket |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | Az admin bejelentkezés után Új telephely felvétele és a listázottak módosítása avagy törlése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | ADMIN Új telephely hozzáadása |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó adminként kell, hogy bejelentkezzen |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | Az Admin gond nélkül tud hozzáadni új telephelyet, módosítani majd törölni is ezeket |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztjegyzőkönyv 1

| Tesztelési jegyzőkönyv* |  |
| --- | --- |
| A teszt-eset leírás és célja: | Az admin bejelentkezés után meglévő felhasználók módosítása avagy törlése |
| A tesztelt folyamat/funkció leírása: | ADMIN Felhasználók módosítása és törlése |
| A tesztelés előfeltételei: | A felhasználó adminként kell, hogy bejelentkezzen |
| A tesztelés dátuma és időpontja: | 2025.12.02 |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztet végző személy(ek): | Nagy Gergő |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál beállítás |
| A teszt-eset elvárt eredménye: | Az Admin gond nélkül tud módosítani majd törölni is a meglévő felhasználókat |
| A tesztelés eredménye: | X Megfelelt - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Tesztelési jelentés

| Tesztelési jelentés* |  |
| --- | --- |
| A hivatkozott tesztjegyzőkönyvek rövid leírása és eredménye: | A hivatkozott jegyzőkönyvek: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 A felhasználó regisztrációjától és normál felhasználó funkcióktól kezdve az Admin felhasználó rendszergazdai funkiók ellenőrzése |
| A tesztelt folyamatok/funkciók/modulok leírása: | A felhasználó regisztrációjától és normál felhasználó funkcióktól kezdve az Admin felhasználó rendszergazdai funkiók ellenőrzése |
| A tesztadatok típusa: | Normál létező adatok |
| A tesztelt rendszer beállításai: | Normál |
| A tesztelések eredménye: | X Megfelelt/Élesíthető - Nem felelt meg - Megfelelt megjegyzésekkel |
| Megjegyzések: |  |

| Tesztelést elvégezte |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |

Jóváhagyások

| Jóváhagyó |  |
| --- | --- |
| Név: | Nagy Gergő |
| Szervezeti egység/ beosztás: | Tesztelő |
| Aláírás: Nagy Gergő | Dátum: 2025.12.02 |